电梯数字孪生系统

ElevatorTwin — Digital Twin Simulation

需求规格说明书

文档版本：v1.0

发布日期：2026-07-17

项目状态：已上线 · 持续迭代

线上地址：https://opcstudio.cc/elevator-twin/

代码仓库：https://github.com/webergithub/elevator-twin

所属站点：OPC Studio (opcstudio.cc)

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-17 | 首次发布：整合 v0.1–v1.0 全部已实现功能与规划路线图 | OPC Studio / Claude |

# 目录

# 1. 项目概述

## 1.1 背景与定位

电梯数字孪生系统（ElevatorTwin）是一个面向电梯群控调度领域的可视化仿真与孪生展示平台。系统以单 HTML 文件零构建交付，内置完整的电梯物理仿真、多算法智能调度、客流生成与运营指标体系，并通过浏览器 3D 场景实时呈现。系统同时提供外部接入 API，可切换为真实电梯系统的孪生前端。

## 1.2 项目目标

- 直观演示：以 3D 动画直观呈现多梯群控调度全过程（呼梯 → 派梯 → 乘梯 → 送达）；

- 算法对比：内置 LOOK / NEAREST / DCS 三种调度算法与模拟退火待机优化器，支持切换比较；

- 运营分析：提供 P50/P95 等待、吞吐、利用率、能耗指数等运营级 KPI；

- 孪生接入：通过 window.DigitalTwin API 接入真实电梯实时状态，实现物理系统的数字镜像；

- 教学演示：客流模式、楼层权重、速度控制等参数全部可视可调，适合课堂与展厅场景。

## 1.3 交付形态与运行环境

- 单文件 index.html（约 75KB），无构建步骤，唯一外部依赖为 three@0.160.0 CDN；

- 线上部署：https://opcstudio.cc/elevator-twin/（oracle-vm 服务器，scp 单文件发布）；

- 源码公开：GitHub webergithub/elevator-twin（public）。

# 2. 系统架构

系统采用四层解耦架构，各层通过事件与状态接口通信，外接模式下 Layer 1/4 可被真实系统数据替代：

| 层级 | 名称 | 核心组件 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 1 | 物理仿真层 | EU（单梯单元）/ ES（群控系统） | 电梯运动学、门状态机、容量与停站管理、急停恢复、事件发射 |
| Layer 2 | 智能调度层 | ElevatorAgent / TA（需求模型）/ IS（模拟退火） | 呼梯记录学习、分时段需求预测、待机楼层优化、调度建议 |
| Layer 3 | 孪生视图层 | E3D / mkBld（Three.js） | 建筑与轿厢 3D 渲染、乘客动画、楼层 LED、相机控制 |
| Layer 4 | 数据层 | 客流生成器 / JSONL 日志 | 客流模式 OD 生成、结构化事件日志、KPI 采样、数据下载 |

## 2.1 技术栈

- 渲染：Three.js r160（ES Module importmap）+ OrbitControls，ACES 色调映射与阴影；

- 逻辑：原生 JavaScript（ES2022），无框架、无打包器；

- 持久化：localStorage（面板布局 elv-twin-panels-v2、语言 opcstudio_lang）；

- 国际化：data-zh/data-en 双语属性 + t() 字典函数 + applyLang() 全量刷新。

# 3. 用户角色与使用场景

| 角色 | 典型场景 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 访客 / 学习者 | 打开线上页面观看默认仿真 | 零配置即可理解电梯调度过程；界面直观、双语 |
| 算法研究者 | 切换调度算法与客流模式，观察 KPI 差异 | 算法可切换、客流可控、指标可信且含尾部分位数 |
| 运营演示者 | 展厅/课堂投屏演示，倍速播放高峰场景 | 速度控制、暂停、一键调度、布局可定制且可复位 |
| 集成开发者 | 将真实电梯数据接入孪生视图 | API 文档清晰、字段容错、可编程呼梯与建议读取 |

# 4. 功能需求

优先级定义：P0 = 核心必备，P1 = 重要增强，P2 = 锦上添花。状态标注需求首次引入的版本。

## 4.1 3D 可视化（FR-1xx）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 / 引入版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-101 | 3D 建筑与井道渲染：楼层板、井道墙、玻璃幕墙、导轨、屋顶、地面网格 | P0 | 已实现 v0.1 |
| FR-102 | 轿厢实时动画：位置平滑插值、双开门动画、轿内照明随门开合渐亮渐灭、随行缆绳 | P0 | 已实现 v0.1 |
| FR-103 | 乘客 3D 形象：彩色人偶按层三列排队，上梯隐藏，到达后走出并淡出 | P0 | 已实现 v0.1 |
| FR-104 | 楼层等候指示灯：建筑正面每层琥珀色光带，亮度随该层等候人数增强 | P1 | 已实现 v0.3 |
| FR-105 | 相机控制：正面默认视角（按 FOV 自适应铺满楼高）、旋转/缩放/右键平移、Y 轴平移条、一键复位 | P0 | 已实现 v0.1/v0.2 |
| FR-106 | 光照与氛围：ACES 色调映射、方向光阴影、指数雾 | P2 | 已实现 v0.1 |

## 4.2 电梯物理仿真（FR-2xx）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 / 引入版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-201 | 运动学模型：恒加速度 1.8 层/s²、限速 2.5 层/s、制动距离预判减速 | P0 | 已实现 v0.1 |
| FR-202 | 门状态机：开门→保持→关门五状态；关门过程中同层新呼梯触发重开门 | P0 | 已实现 v0.1 / v0.4 |
| FR-203 | 负载相关门驻留：基础 1.6s + 每位上/下客 0.75s，上限 6s | P1 | 已实现 v1.0 |
| FR-204 | 轿厢容量：额定 10 人，满员跳过厅呼并记录 passed_by，候梯者保留原始等待计时 | P0 | 已实现 v0.4 |
| FR-205 | 停站管理：方向内就近停站选择（LOOK 语义），到站自动消除停站 | P0 | 已实现 v0.1 |
| FR-206 | 急停与恢复：单梯急停/全体急停；恢复时在途乘客目的层自动重新入队，不滞留 | P0 | 已实现 v0.1 / v0.4 |

## 4.3 调度算法（FR-3xx）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 / 引入版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-301 | LOOK 双向扫描：优先同向顺路轿厢，其次空闲最近，兜底全局最近 | P0 | 已实现 v0.1 |
| FR-302 | NEAREST 最近轿厢调度 | P0 | 已实现 v0.1 |
| FR-303 | DCS 目标层控制：按停站队列长度均衡派梯 | P1 | 已实现 v0.1 |
| FR-304 | 满员感知派梯：优先在未满轿厢中派梯，全部满员时退化为全池选择 | P0 | 已实现 v0.4 |
| FR-305 | 一键调度：清空滞留 BOARDING 状态并强制唤醒空闲轿厢 | P2 | 已实现 v0.1 |
| FR-306 | 待机归位：空闲轿厢自动巡航至优化器建议的待机楼层 | P1 | 已实现 v0.1 |

## 4.4 智能优化器（FR-4xx）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 / 引入版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-401 | 时段需求模型：早高峰/午间/晚高峰/夜间合成曲线，与真实呼梯记录按 65/35 加权融合 | P1 | 已实现 v0.1 |
| FR-402 | 模拟退火待机层优化：800 次迭代、温度衰减 0.9944，输出各梯最优待机层与总代价 | P1 | 已实现 v0.1 |
| FR-403 | 需求热图：按层需求强度条形图，颜色随强度渐变 | P1 | 已实现 v0.1 |
| FR-404 | 自动优化（每 30s 仿真时间）+ 手动优化（按钮 / O 键） | P1 | 已实现 v0.1 / v0.3 |

## 4.5 客流仿真（FR-5xx）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 / 引入版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-501 | 批次乘客生成：批次间隔 2–15s 可调，每批 1–3 人（随倍率放大，上限 8 人） | P0 | 已实现 v0.1 |
| FR-502 | 客流模式 OD 生成：上行高峰（85% 大堂始发）/下行高峰/午餐双向/层间均匀/自动按时钟，与优化器时段标签和需求热图联动 | P0 | 已实现 v1.0 |
| FR-503 | 楼层权重：每层 0–5× 滑杆，实时改变客流空间分布 | P1 | 已实现 v0.1 |
| FR-504 | 人数倍增：全局倍率翻倍至 8×，一键重置 | P2 | 已实现 v0.1 |
| FR-505 | 仿真速度控制：1×/2×/4×/8×，物理按 ≤0.02s 子步进保证稳定 | P0 | 已实现 v0.4 |
| FR-506 | 暂停/恢复：底部按钮 + P 快捷键，暂停时渲染继续、物理与生成停止 | P1 | 已实现 v0.3 |

## 4.6 运行统计与 KPI（FR-6xx）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 / 引入版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-601 | 基础统计：等候/乘梯/已送人数、平均等待时长、当前算法 | P0 | 已实现 v0.1 |
| FR-602 | 运营级 KPI：P50/P95 等待、吞吐（人/分钟）、平均全程时间、轿厢利用率（忙时占比）、能耗指数（里程+启停惩罚） | P0 | 已实现 v1.0 |
| FR-603 | 行驶里程：全部轿厢累计行驶米数 | P1 | 已实现 v0.3 |
| FR-604 | 等候明细：总等待/最长等待（超时变色）、按层分布及每人等待秒数色块 | P1 | 已实现 v0.1 |
| FR-605 | 电梯状态卡：楼层、运行状态、门进度条、载荷 n/10（70% 变琥珀、满员变红）、停站队列、待机目标、单梯急停按钮 | P0 | 已实现 v0.1 / v0.4 |

## 4.7 浮动面板系统（FR-7xx）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 / 引入版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-701 | 八个可拖拽浮动面板：配置/优化器/电梯状态/事件日志/统计/等候/数据流/孪生接入 | P0 | 已实现 v0.1 |
| FR-702 | 面板最小化/展开，标题栏拖动，z-index 置顶 | P1 | 已实现 v0.1 |
| FR-703 | 4 列默认布局：左二列 + 3D 中央 + 右二列，按视口高度比例分配 | P0 | 已实现 v0.2 |
| FR-704 | 布局持久化：位置/尺寸/折叠态存入 localStorage，刷新后恢复并钳制入视口 | P1 | 已实现 v1.0 |
| FR-705 | 一键重置布局按钮 | P2 | 已实现 v1.0 |
| FR-706 | 窗口缩放防护：面板钳制回视口内，不清空用户布局 | P1 | 已实现 v0.4 |

## 4.8 国际化（FR-8xx）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 / 引入版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-801 | 中英双语：导航栏一键切换，data-zh/data-en 全 UI 覆盖，选择记忆于 localStorage（opcstudio_lang），动态内容（状态卡/日志/孪生输入）随语言重建 | P0 | 已实现 v0.1 |

## 4.9 数字孪生外部接入（FR-9xx）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 / 引入版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-901 | 仿真/外接双模式切换：外接模式下内置物理停用，3D 视图由外部状态驱动 | P0 | 已实现 v0.1 |
| FR-902 | window.DigitalTwin.setElevState(id,{floor,dir,doorPct,stops})：外部电梯状态注入，字段缺失/非法自动容错（沿用前值或默认值） | P0 | 已实现 v0.1 / v0.4 |
| FR-903 | recordFloorCall(floor,dir) 呼梯注入与 getRecommendation() 读取优化建议 | P1 | 已实现 v0.1 |
| FR-904 | 外接测试注入面板：每梯楼层/方向/门开度快速注入 | P2 | 已实现 v0.1 |
| FR-905 | window.ElevatorAgent 暴露：可接入外部 LLM 优化扩展 | P2 | 已实现 v0.1 |

## 4.10 数据与日志（FR-10xx）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 / 引入版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1001 | 事件日志面板：50 条环形缓冲，显示最近 14 条，事件着色 | P1 | 已实现 v0.1 |
| FR-1002 | 结构化 JSONL 事件日志：乘客全生命周期/电梯事件/优化运行/周期快照，2 万条上限防泄漏 | P1 | 已实现 v0.1 / v0.4 |
| FR-1003 | 一键下载完整 JSONL 日志（时间戳命名） | P1 | 已实现 v0.1 |
| FR-1004 | 本地日志 sink：仅 localhost 每 10s POST 到 :8766，生产环境自动静默 | P2 | 已实现 v0.1 / v1.0 |
| FR-1005 | 周期状态快照（每 5s 仿真时间）写入结构化日志 | P2 | 已实现 v0.1 |

# 5. 非功能需求

| 编号 | 类别 | 需求描述 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 性能 | 20 层 × 5 梯 × 8× 速度下保持流畅；requestAnimationFrame 驱动；渲染像素比上限 2；帧步长上限 50ms | 已满足 |
| NFR-02 | 内存 | 长时运行无泄漏：JSONL 日志 2 万条上限、场景重建时 GPU geometry/material 显式 dispose、乘客对象上限 120 | 已满足 |
| NFR-03 | 交付形态 | 单 HTML 文件（约 75KB）零构建交付；唯一外部依赖 three@0.160.0 CDN（ES Module importmap） | 已满足 |
| NFR-04 | 兼容性 | 支持 ES Module 的现代桌面浏览器；后台标签页 rAF 节流导致仿真暂停属预期行为；移动端适配列入路线图 | 部分满足 |
| NFR-05 | 部署 | scp 单文件发布至 oracle-vm:/home/ubuntu/website/elevator-twin/；线上 https://opcstudio.cc/elevator-twin/；源码 GitHub 公开仓库 webergithub/elevator-twin | 已满足 |
| NFR-06 | 数据安全 | 不采集任何个人数据；日志仅存于浏览器内存，导出由用户主动触发；生产环境无外发请求 | 已满足 |
| NFR-07 | 健壮性 | 外部注入字段 NaN/缺失防护；视口极窄（<900px）布局兜底；localStorage 解析容错；目的层生成死循环防护 | 已满足 |

# 6. 版本历史

以下版本历史与 Git 提交一一对应（仓库 webergithub/elevator-twin，main 分支）：

| 版本 | 日期 | 提交 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-06-22 | 4b83a51 | 初始版本：三层架构（物理引擎 EU/ES + ElevatorAgent 智能调度 + Three.js 3D 孪生视图）；LOOK/NEAREST/DCS 三种调度算法；模拟退火待机层优化器；中英双语；DigitalTwin 外部接入 API |
| v0.2 | 2026-06-22 | c5b7aed | 默认面板布局改为 4 列排布（配置 ¦ 优化器+日志+孪生 ¦ 3D 中央 ¦ 统计+电梯 ¦ 等候+数据流）；事件日志、孪生面板、数据流默认展开 |
| v0.3 | 2026-07-05 | 751e8d9 | 楼层等候 LED 光带；暂停/恢复（P 键）；快捷键 R 复位视角 / O 立即优化；行驶里程统计；每梯调度次数显示；BOARDING 超时 120s→90s；窗口缩放防抖重排 |
| v0.3.1 | 2026-07-06 | e0794b1 | 新增 README：在线演示链接与 OPC Studio 交叉引用 |
| v0.4 | 2026-07-07 | 9ccce3b | 轿厢容量 CAP=10（满员跳过厅呼、载荷显示、passed_by 事件）；速度控制 1×/2×/4×/8×（≤0.02s 子步进）；关门中重开门；修复 5 项健壮性缺陷（日志内存泄漏、GPU 资源泄漏、急停恢复乘客滞留、外接模式 NaN 防护、缩放清空布局） |
| v0.4.1 | 2026-07-15 | 39726b4 | 内联 SVG favicon（消除 /favicon.ico 404） |
| v1.0 | 2026-07-17 | 625c1a2 | 客流模式 OD 生成（上行/下行/午餐/层间/自动按时钟）；负载相关门驻留（1.6s+0.75s/人，上限 6s）；运营级 KPI 面板（P50/P95 等待、吞吐、全程、利用率、能耗指数）；布局持久化 + 重置布局按钮；生成目的层死循环防护；生产环境日志静默 |

# 7. 未来路线图

以下条目来自多智能体代码评审产出并经逐项对抗验证的增强清单（按价值排序），尚未实现：

| 编号 | 需求 | 价值 | 所属模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 等待时长/队列长度实时曲线（sparkline 历史图） | 高 | 统计可视化 |
| R-02 | DCS 算法真正目标层分组，与 LOOK/NEAREST 形成可感差异 | 高 | 调度算法 |
| R-03 | 3D 场景标签：楼层号 + 轿厢编号（Sprite 贴片） | 高 | 可视化 |
| R-04 | 首次进入引导图例（双语、localStorage 记忆、导航栏 ? 重开） | 高 | UX |
| R-05 | 移动端响应式布局 + 面板触控拖拽（Pointer Events） | 高 | 移动端 |
| R-06 | ETA/ESA 成本派梯算法 + 长等待防饿死加权 | 高 | 调度算法 |
| R-07 | 算法 A/B 基准测试：种子化客流下 LOOK/NEAREST/DCS 无头对比记分板 | 高 | 分析 |
| R-08 | S 曲线（加加速度受限）运动模型 | 中 | 物理仿真 |
| R-09 | URL 参数分享场景配置（楼层/梯数/算法/客流模式，支持 ?embed） | 中 | 集成 |
| R-10 | DigitalTwin 读取 API：getState() 快照 + subscribe() 事件流 | 中 | 集成 |
| R-11 | JSONL 日志回放：导入历史日志按时间轴重演 | 中 | 分析 |
| R-12 | 无障碍：focus-visible、ARIA 标签、键盘导航 | 中 | UX |

# 8. 附录

## 8.1 附录 A：DigitalTwin 外部接入 API

| 接口 | 用途 | 参数 / 返回 |
| --- | --- | --- |
| DigitalTwin.setElevState(id, st) | 注入外部电梯实时状态，驱动 3D 孪生视图（外接模式） | id: 电梯序号(0 起)；st: {floor:楼层, dir:-1/0/1, doorPct:0–1, stops:[]}；字段缺失自动沿用前值 |
| DigitalTwin.recordFloorCall(floor, dir) | 注入厅外呼梯，参与调度与需求学习 | floor: 楼层；dir: ≥0 上行 / <0 下行 |
| DigitalTwin.getRecommendation() | 读取优化器当前建议 | 返回 {idlePos:各梯建议待机层, demand:需求分布, pressCounts:按层呼梯计数} |
| window.ElevatorAgent | Layer-2 调度代理实例，可挂接外部 LLM/算法扩展 | recordCall(floor) / optimize() / getDemand() / getPressCounts() |
| window.__ELV_LOG_SINK | 生产环境强制开启本地日志 POST（默认关闭） | 布尔开关 |

## 8.2 附录 B：快捷键与交互

| 按键 / 操作 | 功能 |
| --- | --- |
| P | 暂停 / 恢复仿真 |
| R | 复位相机视角 |
| O | 立即执行待机层优化 |
| Alt + ↑ / ↓ | 相机垂直平移 |
| 鼠标左键拖拽 | 旋转视角 |
| 滚轮 | 缩放 |
| 鼠标右键拖拽 | 平移视角 |

## 8.3 附录 C：术语表

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| 数字孪生 (Digital Twin) | 物理系统的实时数字镜像；本系统 3D 视图既可由内置仿真驱动，也可由真实电梯状态注入驱动 |
| LOOK | 电梯经典双向扫描调度：沿当前方向服务完所有顺路呼梯后折返 |
| DCS (Destination Control System) | 目标层控制系统：乘客在厅外登记目的层，系统按目的地分组派梯 |
| OD (Origin–Destination) | 客流起讫矩阵；上行高峰 = 大堂→高层，下行高峰 = 高层→大堂 |
| P50 / P95 | 等待时长中位数 / 95 分位数；P95 反映尾部最差体验 |
| 模拟退火 (Simulated Annealing) | 带温度衰减的随机寻优算法，用于求解空闲轿厢最优待机楼层 |
| 门驻留 (Door Dwell) | 门全开后的保持时间；本系统随上下客人数动态延长 |
| EU / ES / E3D | 代码内核心类：单梯物理单元 / 群控系统 / 轿厢 3D 视图 |